##### Plan na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Nazwa podmiotu: **Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 ul. ks. J. Popiełuszki 9, 41-906 Bytom**

Data opracowania/przyjęcia planu: **18.01.2024**

**Diagnoza**

| **Działanie** | **Stan (czy zrealizowany)** | **Zalecenia do wdrożenia/wnioski z konsultacji** |
| --- | --- | --- |
| **Audyt architektoniczny** | NIE | **Zalecenia do wdrożenia:**  **Budynek przy ul. ks. J. Popiełuszki 9**  1.Wyznaczenie miejsca parkingowego przed budynkiem dla osób niepełnosprawnych.  2. Realizacja przedsięwzięcia do końca roku 2026. |
| **Audyt cyfrowy** | TAK  Zrealizowano w 2023 roku. | **Zalecenia do wdrożenia:**  1.Dostosowanie strony internetowej do wymagań WCAG.  2. Termin realizacji – zrealizowane. |
| **Audyt procedur** – statut, arkusz organizacyjny, protokoły BHP | NIE | **zalecenia do wdrożenia:**   1. Przeprowadzenie audytu procedur i przeprowadzenie konsultacji jego wyników |

**Harmonogram**

| **Element planu** | **Czas realizacji** | **Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac** | **Osoba/jednostka odpowiedzialna** | **Koszt** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Audyt architektoniczny**  **Budynek przy ul. ks. J. Popiełuszki 9** | Do końca 2026 | * Przygotowanie zapytania do Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu |  | Koszt zostanie podany po analizie wpływających ofert. |
| **Audyt cyfrowy** | Do końca 2026 | Przygotowanie zapytania ofertowego, |  | Koszt zostanie podany po analizie wpływających ofert. |
| **Audyt procedur** – statut, arkusz organizacyjny , protokoły BHP | Do końca roku 2026 | Analiza dokumentacji pod kątem wychowanków z niepełnosprawnością |  |  |